«УТВЕРЖДАЮ»

Глава  Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области

__________________     В.В. Хабаров

Отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы

«Повышения  безопасности дорожного движения  на территории

Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах на территории Козловского сельсовета Татарского района  Новосибирской области;

-  повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте;
- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельских поселений;
-  повысить уровень эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма;

- улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на территории Козловского сельсовета;

- установка и обновление дорожных знаков на территории Козловского  сельсовета.

- Показателями результативности являются

Критериями количественной и качественной оценки результатов   реализации и оценки ожидаемой эффективности программы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Устав Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | администрация Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий; проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, улучшение управления системой организации дорожного движения на территории Козловского сельсовета, улучшение условий движения и устранения опасных участков на межпоселенческих и внутрипоселенческих автомобильных дорогах, проходящих по территории Козловского сельсовета Татарского района Новосибирской области. |
| Срок реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы - в течение 2021- 2023 гг. |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Всего по Программе: 100,0тыс.руб. в том числе: из местного бюджета муниципального образования – 100,0 тыс. руб.; Бюджет Новосибирской области –0 тыс.руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | снижение аварийности на автотранспорте: дорожно- транспортных происшествий, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение ущерба от этих происшествий. |

- Перечень мероприятий, проводимых в рамках Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать проведение профилактических бесед по Правилам соблюдения дорожного движения в МБОУ Козловская СОШ и в детском дошкольном учреждении «Солнышко» | Участковый уполномоченный инспектор, директор школы, заведующая д/садом | Постоянно |
| 2 | Рекомендовать оборудование уголков наглядной агитации в области соблюдения безопасности дорожного движения в местах массового пребывания людей | Сельские дома культуры, учреждения образования | Постоянно |
| 3 | Проведение интеллектуальных - познавательных викторин и конкурсов, среди молодежи по Правилам соблюдения дорожного движения | Специалист по делам молодежи, работники культуры | 2021-2023 |
| 4 | Рекомендовать своевременное ограничение проезда большегрузного транспорта на период весенней - осенней распутицы, с целью снижения причинения ущерба дорожному полотну | Глава, специалисты администрации | ежегодно |
| 5 | Взаимодействие с ГИБДД МО МВД России при установке дорожных знаков на территории Козловского сельсовета путем согласования мест установки дорожных знаков | Глава | 2021-2023 |

- Критерии оценки эффективности реализации Программы

Процент исполнения Программы составляет 100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений практически нет.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2023 год, как эффективные.